附 件

****吴忠市区2015年城市棚户区改造项目在建工程进度信息公示表****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 套数 | 建筑面积（㎡） | 工程进度 |
| 金湖湾城市棚户区改造项目 | 板桥乡梁湾村 | 新建 | 576 | 63964 | 主体工程：2标段已完工，1标段室内穿线 |
| 附属工程：进行路面铺装与雨水井安装 |
| 东塔干饭渠石佛寺片区 | 东塔乡干饭渠村 | 新建 | 1476 | 150854.45 | 主体工程：进行室内主线安装 |
| 附属工程：室外路面铺装完成80%，围墙完成50% |
| 郭家桥清水沟片区 | 郭家桥乡清水沟村 | 新建 | 802 | 86596 | 主体工程：1标段已完工，2-4标段进行室内主线安装 |
| 附属工程：室外路面铺装完成50%，地下车库正在安装通风设备 |
| 郭家桥涝河桥片区 | 郭家桥乡涝河桥村  | 新建 | 780 | 85949 | 主体工程：2标段、4标段已完工，1标段、3标段进行室内穿线 |
| 附属工程：进行路面铺装与雨水井安装 |
|  |  | 合计 | 3634 | 387363.45 |  |